Nr sprawy: DOP.2200.35.2026

Toruń, dnia 24.09.2026 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

### 1. Zamówienie jest realizowane na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Muzeum Okręgowym w Toruniu.

### 2. Zamawiający: Muzeum Okręgowe w Toruniu, Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń, e-mail: muzeum@muzeum.torun.pl, tel. 56 660 56 12, e-Doręczenia: AE:PL-41390-10252-UIWGI-16.

### 3. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe przygotowanie przez Wykonawcę dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do ubiegania się przez Muzeum Okręgowe w Toruniu o dofinansowanie projektu pn. „Fundamenty historii – modernizacja i zabezpieczenie Domu Mikołaja Kopernika” w ramach Programu „Kultura”, Działanie 1 „Rewitalizacja i zrównoważone zarządzanie dziedzictwem kulturowym z aktywnym udziałem społeczności lokalnej”, finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2021–2028.

Wnioskodawcą i Beneficjentem projektu jest Muzeum Okręgowe w Toruniu. Wykonawca realizuje usługę doradczą, analityczną i dokumentacyjną na rzecz Zamawiającego i nie uzyskuje statusu Beneficjenta ani Wnioskodawcy projektu.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności kompleksowe przygotowanie, opracowanie i skompletowanie dokumentacji wymaganej w procesie aplikowania o dofinansowanie, zgodnie z aktualnymi na dzień przygotowania dokumentacji zasadami, wytycznymi, regulaminem naboru, instrukcją wypełniania wniosku, kryteriami wyboru projektów oraz wzorami dokumentów właściwymi dla programu i działania, w ramach którego składany będzie wniosek.

Projekt pn. „Fundamenty historii – modernizacja i zabezpieczenie Domu Mikołaja Kopernika” obejmuje w szczególności zabezpieczenie i modernizację oficyny, podwórza oraz muru granicznego przy Domu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w tym m.in.:

- stabilizację konstrukcji i gruntu;

- wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich, zabezpieczających i budowlanych;

- modernizację i rozbudowę oficyny;

- utworzenie pomieszczeń wystawienniczych i magazynowych;

- ochronę, zabezpieczenie i udostępnienie odkrytych reliktów średniowiecznej zabudowy;

- utworzenie nowej przestrzeni ekspozycyjnej;

- dostosowanie przestrzeni i planowanej oferty do potrzeb użytkowników i odbiorców kultury;

- działania służące zwiększeniu dostępności i społecznego wykorzystania dziedzictwa kulturowego.

### 4. Zakres obowiązków Wykonawcy

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do:

- zapoznania się z dokumentacją dotyczącą projektu, w tym dokumentacją techniczną, konserwatorską, programową, finansową i organizacyjną przekazywaną przez Zamawiającego;

- przeprowadzenia analizy projektu pod kątem zgodności z wymogami Programu „Kultura”, Działania 1 oraz aktualnymi dokumentami programowymi i zasadami naboru;

- opracowania kompletnego wniosku o dofinansowanie projektu, wraz ze wszystkimi wymaganymi częściami opisowymi, rzeczowymi, finansowymi i wskaźnikowymi;

- opracowania studium wykonalności, jeżeli jest wymagane w ramach właściwego naboru, oraz innych wymaganych analiz i dokumentów uzasadniających wykonalność projektu;

- opracowania analizy celów, problemów, potrzeb i uzasadnienia realizacji projektu, w tym wykazania potrzeby ochrony, modernizacji i udostępnienia dziedzictwa kulturowego;

- opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym logiki projektu, w tym celów, rezultatów, produktów, wskaźników oraz sposobu ich pomiaru;

- przygotowania opisu wpływu projektu na ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz jego udostępnianie społeczeństwu;

- przygotowania części dotyczącej udziału społeczności lokalnej, w tym sposobu angażowania mieszkańców, organizacji pozarządowych i innych interesariuszy w kształtowanie oferty kulturalnej i edukacyjnej;

- przygotowania i przeprowadzenia konsultacji społecznych wymaganych w ramach programu, w tym przygotowania materiałów konsultacyjnych, metodologii, dokumentacji przebiegu konsultacji oraz opracowania ich wyników;

- przeprowadzenia badań określających społeczne zapotrzebowanie na realizację projektu, wraz z opracowaniem metodologii badań, przeprowadzeniem badań i przedstawieniem ich wyników;

- przygotowania raportu z konsultacji społecznych, potwierdzającego aktywny udział mieszkańców i/lub organizacji pozarządowych w wypracowywaniu kształtu oferty kulturalno-edukacyjnej wynikającej z realizacji projektu;

- przygotowania tabeli kosztów realizacji projektu z wyszczególnieniem sposobu kalkulacji poszczególnych kosztów;

- przygotowania tabeli kosztów realizacji projektu w wersji z aktywnymi formułami w arkuszu kalkulacyjnym;

- przygotowania preliminarza kosztów całkowitych projektu;

- przygotowania preliminarza kosztów całkowitych projektu w wersji z aktywnymi formułami w arkuszu kalkulacyjnym;

- przeprowadzenia testu pomocy publicznej i określenia, czy projekt podlega zasadom pomocy publicznej, w uzgodnieniu z Zamawiającym;

- przygotowania testu pomocy publicznej w wersji z aktywnymi formułami w arkuszu kalkulacyjnym;

- w przypadku stwierdzenia występowania pomocy publicznej – przygotowania dokumentacji wymaganej dla projektu realizowanego zgodnie z zasadami pomocy publicznej, w tym:

a) określenia maksymalnej kwoty dofinansowania projektu zgodnie z zasadami opracowanymi przez Operatora Programu – pomoc inwestycyjna – kalkulacja;

b) przygotowania kalkulacji maksymalnej kwoty dofinansowania w ramach pomocy inwestycyjnej w wersji z aktywnymi formułami w arkuszu kalkulacyjnym;

c) określenia maksymalnej kwoty dofinansowania projektu zgodnie z zasadami opracowanymi przez Operatora Programu – pomoc operacyjna – kalkulacja;

d) przygotowania kalkulacji maksymalnej kwoty dofinansowania w ramach pomocy operacyjnej w wersji z aktywnymi formułami w arkuszu kalkulacyjnym;

e) przygotowania informacji, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i właściwym wzorem;

- przygotowania wszystkich wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie, pozostających w zakresie odpowiedzialności Wykonawcy;

- weryfikacji kompletności dokumentacji przygotowywanej przez Zamawiającego oraz wskazania dokumentów, zaświadczeń, oświadczeń lub innych materiałów, które muszą zostać dostarczone przez Zamawiającego;

- przygotowania dla Zamawiającego wykazu dokumentów wymagających podpisu, zatwierdzenia lub oświadczenia przez osoby upoważnione po stronie Muzeum;

- bieżącego konsultowania z Zamawiającym przygotowywanych dokumentów i rozwiązań;

- zgłaszania Zamawiającemu braków, nieścisłości lub ryzyk mogących mieć wpływ na prawidłowe przygotowanie lub ocenę wniosku;

- dostosowania przygotowywanej dokumentacji do wymagań właściwego naboru obowiązujących na dzień składania wniosku;

- dokonania końcowej kontroli kompletności i spójności całej dokumentacji aplikacyjnej przed jej złożeniem;

- przygotowania ostatecznej wersji wniosku o dofinansowanie i dokumentów towarzyszących po uwzględnieniu uwag Zamawiającego;

- zapewnienia Zamawiającemu wsparcia przy technicznym i formalnym przygotowaniu dokumentacji do złożenia;

- udzielania Zamawiającemu bieżących wyjaśnień dotyczących przygotowanej dokumentacji do czasu złożenia wniosku;

- zapewnienia wsparcia Zamawiającego na etapie oceny formalnej i merytorycznej wniosku, w tym przygotowywania projektów odpowiedzi na pytania, wezwania do uzupełnień, wyjaśnień i korekt dokumentacji;

- aktualizacji lub korekty dokumentacji aplikacyjnej w zakresie wynikającym z wezwań właściwej instytucji oceniającej, o ile pozostaje to w związku z zakresem przygotowanej przez Wykonawcę dokumentacji;

- bieżącego informowania Zamawiającego o zmianach wymogów, dokumentów programowych, wzorów formularzy i innych okolicznościach mogących mieć wpływ na przygotowanie lub złożenie dokumentacji.

### 5. Odpowiedzialność Zamawiającego i Wykonawcy

Zamawiający, jako Wnioskodawca i przyszły Beneficjent projektu, odpowiada w szczególności za:

- przekazanie Wykonawcy informacji i dokumentów pozostających w posiadaniu Zamawiającego; przy czym Zamawiający jest na etapie przygotowywania dokumentacji etapami, całość dokumentacji wraz z kosztorysami zostanie wykonana do 10 grudnia 2026 r.

- pozyskanie decyzji administracyjnych dotyczących realizacji projektu niezbędnych na etapie składania wniosku,

- pozyskanie dokumentów poświadczających posiadanie wymaganego wkłady własnego,

- określenie działań miękkich w projekcie, pozyskanie partnerów, przeprowadzenie analiz

- zatwierdzanie treści przygotowywanej dokumentacji;

- składanie wymaganych oświadczeń;

- podpisanie i złożenie wniosku o dofinansowanie, chyba że Zamawiający udzieli Wykonawcy odrębnego, odpowiedniego umocowania;

- zapewnienie wkładu własnego oraz podejmowanie decyzji dotyczących realizacji projektu.

Wykonawca odpowiada za prawidłowe, kompletne i zgodne z wymaganiami programu opracowanie dokumentacji pozostającej w zakresie niniejszego zamówienia oraz za bieżące wsparcie Zamawiającego w procesie aplikowania. Wykonawca przygotuje wszystkie druki, załączniki i inne dokumenty, które wypełniać będzie Zamawiający.

Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot zamówienia w ścisłej współpracy z Zamawiającym, przy czym ostateczne decyzje dotyczące treści projektu, zakresu rzeczowego, budżetu, wskaźników oraz złożenia wniosku podejmuje Zamawiający jako Wnioskodawca i Beneficjent projektu.

### 6. Forma przekazania dokumentacji

Całość dokumentacji przygotowanej przez Wykonawcę zostanie przekazana Zamawiającemu:

- w wersji edytowalnej, umożliwiającej dalszą pracę i aktualizację dokumentów;

- w wersji PDF – jeżeli jest wymagana lub uzasadniona;

- w przypadku dokumentów finansowych i kalkulacyjnych – również w formacie arkusza kalkulacyjnego z aktywnymi formułami, umożliwiającymi prześledzenie sposobu dokonania obliczeń;

- w sposób uporządkowany, umożliwiający jednoznaczne przyporządkowanie dokumentów do poszczególnych elementów wniosku i listy wymaganych załączników.

# 7. Termin realizacji zamówienia

- Termin realizacji zamówienia: do dnia 28.12.2026r.

- Szczegółowy harmonogram realizacji poszczególnych etapów zamówienia zostanie określony w umowie.

# 8. Termin i sposób złożenia oferty

- Termin złożenia oferty: do dnia 02.10.2026 r.

- Wykonawca zobowiązany jest określić w formularzu ofertowym: cenę netto za realizację całego zamówienia, wysokość podatku VAT – jeżeli występuje oraz cenę brutto za realizację całego zamówienia.

- Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty związane z kompleksową realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty przygotowania dokumentacji, analiz, badań, konsultacji społecznych, opracowań, spotkań, konsultacji, korekt oraz wsparcia na etapie składania i oceny wniosku.

- Oferta musi zostać przedstawiona zgodnie ze wzorem formularza ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

- Ofertę można złożyć:

a) drogą elektroniczną – oferta podpisana elektronicznie – na adres: muzeum@muzeum.torun.pl lub na adres e-Doręczeń: AE:PL-41390-10252-UIWGI-16;

b) pocztą lub osobiście w sekretariacie Muzeum Okręgowego w Toruniu, Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń, w godzinach 7:30–15:30;

c) w formie skanu podpisanego przez osobę upoważnioną oferty przesłanego na adres muzeum@muzeum.torun.pl, przy czym w przypadku wyboru oferty Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu oryginału oferty najpóźniej przy zawarciu umowy.

# 9. Warunki udziału w postępowaniu:

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający uzna warunek doświadczenia za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 projekty/usługi związane z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej dla projektów dotyczących odnowy, rewitalizacji, ochrony, konserwacji, modernizacji lub udostępniania dziedzictwa kulturowego, finansowanych lub planowanych do finansowania ze środków: Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego / Programów EOG i/lub programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS).

- Przez wykonanie projektu/usługi Zamawiający rozumie w szczególności przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami, analizami, studiami wykonalności, dokumentacją finansową lub innymi elementami dokumentacji aplikacyjnej.

- Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnienie warunku poprzez przedstawienie wykazu co najmniej 2 wykonanych usług/projektów, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego (wzór ofety), oraz przedłożenie dokumentów potwierdzających należyte wykonanie wskazanych usług, w szczególności referencji, poświadczeń lub innych dokumentów wystawionych przez podmiot, na rzecz którego usługa została wykonana.

- Z przedstawionych dokumentów powinno jednoznacznie wynikać:

  - nazwa podmiotu, na rzecz którego wykonano usługę;

  - przedmiot wykonanej usługi;

  - okres realizacji;

  - program/źródło finansowania;

  - zakres prac wykonanych przez Wykonawcę;

  - należyte wykonanie usługi.

- Brak wykazania spełnienia powyższego warunku skutkuje odrzuceniem oferty.

- Zamawiający może zweryfikować prawdziwość przedstawionych informacji oraz dokumentów.

# 10. Kryterium oceny ofert

- Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następującego kryterium:

Cena brutto – 100%; 1% = 100 pkt.

- Oferta z najniższą ceną brutto, spośród ofert spełniających wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym otrzyma 100 punktów.

- Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów obliczoną według wzoru:

Liczba punktów = (najniższa zaoferowana cena brutto / cena brutto badanej oferty) x 100 pkt

- Przy ocenie ofert uwzględniona zostanie cena brutto za kompleksową realizację całego przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający nie będzie przyznawał dodatkowych punktów za doświadczenie Wykonawcy. Doświadczenie stanowi warunek udziału w postępowaniu.

# 11. Płatność:

- Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

- Termin płatności wynosi do dni od dnia prawidłowego doręczenia Zamawiającemu faktury, wystawionej zgodnie z postanowieniami umowy.

- Podstawą wystawienia faktury będzie wykonanie i zaakceptowanie przez Zamawiającego zakresu prac określonego w umowie na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.

- Szczegółowe zasady rozliczenia wynagrodzenia, w tym ewentualny podział wynagrodzenia na etapy, zostaną określone w umowie.

# 12. Unieważnienie postępowania: Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

# 13. Informacja o wyborze oferty: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana Wykonawcom drogą elektroniczną oraz zamieszczona na stronie BIP Muzeum Okręgowego w Toruniu.

# 14. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

# Załączniki:

# Załącznik nr 1 – klauzula informacyjna,

# Załącznik nr 2 – wzór oferty wraz z wykazem dotyczącym doświadczenia,

# Załącznik nr 3 – opis szczegółowy.

Załącznik nr 1 – klauzula informacyjna

- Administratorem danych osobowych Zamawiającego jest Muzeum Okręgowe w Toruniu:

Muzeum Okręgowe w Toruniu,

Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń

Sekretariat tel. 56 660 56 12

e-mail: muzeum@muzeum.torun.pl

- We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem przysługujących praw wyznaczony zostaje Inspektor Ochrony Danych:

Tadeusz Tomoń

e-mail: t.tomon@muzeum.torun.pl

tel. 56 660 56 22

- Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na kompleksowe przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do ubiegania się przez Muzeum Okręgowe w Toruniu o dofinansowanie projektu „Fundamenty historii – modernizacja i zabezpieczenie Domu Mikołaja Kopernika”.

- Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią:

- art. 6 ust. 1 lit. c i e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

- ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781.).

- Dane osobowe Wykonawcy mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Muzeum zawarło umowy na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

- Wykonawca posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie zgody Wykonawcy przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie informacji pisemnej na adres Inspektora Ochrony Danych wskazanego w ust. 2

- Dane będą przetwarzanie do czasu wygaśnięcia wszelkich roszczeń wynikających z umowy wskazanej w ust. 3 oraz z zastrzeżeniem obowiązków archiwizacyjnych Administratora danych.

- W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z przeprowadzeniem postępowania wskazanego w ust. 3, Wykonawcy przysługuje:

- prawo dostępu do jego danych oraz otrzymywania ich kopii;

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwiających realizację umowy może skutkować brakiem prawidłowej realizacji postępowania wskazanego w ust. 3.